## Slide 1: Sumário Executivo
Andriele Menegotto, Bárbara M. Ferreira e Jader Cunha

## Slide 2: Organização de Equipe
Andriele: Arquiteta, Desenvolvedora
Bárbara: Gerente de projeto, Desenvolvedora
Jader: Analista, Testador, Desenvolvedor
Devido ao baixo número de pessoas no grupo, o papel de Desenvolvedor será dividido entre os membros do grupo, outras tarefas poderão ser divididas entre os membros durante o feitio do projeto.

## Slide 3: Objetivos
Facilitar o processo de solicitação de monitores para as disciplinas, bem como facilitar a candidatura dos alunos para tais vagas e a organização do processo em geral, por parte de outros funcionários como o designado à coordenar as monitorias e os funcionários de secretaria que se envolvem no processo.
Criar maior visibilidade para os alunos com relação às vagas existentes

## Slide 4: Escopo
O professor cadastra pedido de solicitação de monitor (disciplina, carga-horária desejada).
O professor pode cadastrar mais de um pedido de solicitação de monitor.
Um funcionário da secretaria cadastra os dados acadêmicos: cursos, disciplinas.
O aluno se candidata cadastrando-se no sistema.
O sistema deve fazer a seleção inicial dos monitores para as disciplinas.
O coordenador de monitoria pode alterar manualmente a alocação dos alunos para os pedidos de solicitação de monitor.
O sistema deve permitir que qualquer usuário possa consultar a lista de monitoria (disciplina – professor – monitor)
O coordenador pode consultar:
  Monitores de uma disciplina
  Disciplinas de um monitor
  Histórico de monitorias de um monitor

## Slide 5: Riscos
Os riscos identificados até o momento pelo grupo incluem:
Alta complexidade de determinada feature.
  Uma feature complexa pode demandar um estudo específico, assim implicando em um possível atraso na entrega.
Acontecimentos pessoais imprevistos.
  Um time pequeno de 3 pessoas divididas entre múltiplos papéis para cada membro está vulnerável quanto a produtividade e entregas caso aconteça algum imprevisto tendo em vista que cada integrante tem múltiplas responsabilidades que podem trancar o desenvolvimento.
Adesão dos usuários ao produto.
  Uma preocupação real quanto ao desenvolvimento de um projeto que devemos levar em consideração é o quão utilizada seria a plataforma para que houvessem retornos. Pelo fato de ser um trabalho para a disciplina não é impactante, mas é um risco a ser considerado.

## Slide 6: Cronograma
Número total de horas do projeto: 60 horas
Data final do projeto: 03/07/2018

## Slide 7: Custo Estimado
O custo total do projeto será: R$ 140.500,00